公      告

公告字號:103服管字第14085號公告

日期：103年3月5日

主旨：社區全區消防滅火器性能檢測工程第一次招標

公告

說明:

- 依據管理委員會第十四屆第八次會議決議，以「水蓮山莊社區採購及變賣作業辦法」相關規定辦理。

- 招標單位：水蓮山莊公寓大廈管理委員會

- 招標地點：汐止區湖前街110巷97弄24號(請現場勘查、丈量)。

- 決標方式：採低於底價最低價格方式決標

- 聯絡人：服務中心副理，電話：02-26908899分機88000

- 領標事項：

  - 本招標案採電子領標

  - 得經公告網站下載本招標文件電子檔

- 截標日期：103年03月12日(星期三)前以掛號郵遞南港郵政2133號信箱(郵戳為憑)。(投標資料郵寄或直接送至機構地址，不得投標。)

水蓮山莊管理委員會 敬啟

社區管理服務中心 製

水蓮山莊公寓大廈管理委員會標單

| 工程承攬項目 | 消防滅火器性能檢測工程 |
| --- | --- |
| 投標廠商 |  |
| 投標日期 |  |
| 營利事業登記證字號 |  |
| 投標金額(含稅) | 新臺幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 |
| 減價記錄 | 優先減價後金額(含稅) | 新臺幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 |
|  | 第一次減價後金額(含稅) | 新臺幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 |
|  | 第二次減價後金額(含稅) | 新臺幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 |
|  | 第三次減價後金額(含稅) | 新臺幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 |
| 決標金額(含稅) | 新臺幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 |
| 注意事項 : 請將價格標單及資格文件以大封套分開 廠商名稱: (公司大小章) 負責人: 代理人: (簽章) 身分證號碼: 地址: 電話: 傳真: 中 華 民 國 年 月 日 |

水蓮山莊社區消防滅火器性能檢測工程投標須知

一、招標單位:水蓮山莊公寓大廈管理委員會

二、招標標的：社區各層消防滅火器性能檢測工程(請現場
堪察)。

三、決標方式：採低於底價最低價格方式決標。

四、聯絡人：服務中心副理，電話(02)2690-8899分機88000

五、領標事宜：

(一)本招標案採電子領標。

(二)得經公告網站下載本招標文件電子檔。

六、截標日期: 103年3月12日(星期三)前以掛號郵遞南港郵政2133號信箱(郵戳為憑)。(投標資料 郵寄或直接送至機構地址，不得投標)。

七、請將投標標價單與資格文件以大封套分開裝封(不得使用
鉛筆書寫)。所有內外封套外部皆須書明投標廠商名稱、地址、電話及招標標的，於截標日期前郵遞指定地址。

八、開標日期：103 年03月14日（星期五）晚上8時。

九、投標資格證明文件：

1.廠商附公司行號設立證明及401表(有報稅)影本。

2.完整之施工計畫。

十、本案更換地點與規格如附件。

十一、押標金：投標金額總價5%以上，以現金或銀行本票繳納，抬頭開立「水蓮山莊公寓大廈管理委員會」，得標者押標金轉為履約保證金，於驗收完成後無息退還。

十二、履約時間：決標後十天內簽約，若無法履約，以棄標

處理並沒收押標金。

十三、完工期限：簽約次日起開工後30個日曆天。

十四、保固期限：無。

十五、施工內容應與合約規格相符。

十六、廠商在施工前需先會同本社區主辦人員現場勘查確定後始得施工。

十七、本工程現場施工至完工，開工前、施工中承包商應按實際施工情形，拍照供存證。(依消防署相關規定，需帶回至合格認可之工廠檢測)

十八、本工程未經驗收合格前，均由承包商負責保管，如有損壞由承包商負責維修。

十九、承包商於施工期間，應隨時注意安全防範，遵守勞工安全及衛生法，若由於工具設施施工方式錯誤而發生之任何傷亡損失，一切後果由承包商自負全部責任。

二十、驗收完工後十五日內给付決標金額100%。

二十一、工程逾期違約金以日為單位，每日按得標總額百分之ㄧ計算。

二十二、施工期間不得要求給付工程款。

二十三、本工程竣工並完成驗收合格後，須辦妥保固證明文件，始得憑發票請領工程款項。

二十四、驗收不合格須於甲方通知後七個工作天內改善完成，如未於通知期限內完成改善，得依未完工期限之逾期違約金扣款。

二十五、工程中止：

乙方因故無法施工或延誤工期或違反合約規定經甲方二次告知，未履行時，甲方得以書面告知逕行終止施工合約，乙方應在收到通知後7日內，甲、乙雙方

結清已施工堪用之工程款，撤出工地，由甲方另行發包施工，乙方不得以法律程序，或任何方式藉機阻擾，妨害或停止甲方之工程繼續進行，以減少甲方的損失。

※投標商對本招標案之內容有不詳之處，必須以傳真或書面洽詢；同時不得以任何藉口拒絕簽約，否則視同棄權，並沒收押標金。

消防滅火器性能檢測資格審查登記表

公司名稱：

| 項次 | 資格審查項目 | 自我 檢查(V) | 合格(V) | 不 合 格 (V) | 缺失原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司登記證明之文件影本 |  |  |  |  |
| 2 | 押標金(現金或金融機構簽發之即期支票並以管委會為受款人>請於開標時繳納。 |  |  |  |  |
| 3 | 401表(有報稅)影本，最近四個月完稅證明。 |  |  |  |  |
| 4 | 無銀行退票紀錄者(附最近六個月證明) |  |  |  |  |
| 5 | 施工計畫 |  |  |  |  |
| 6 | 證明文件影本應加蓋公司大小章並加註『與正本相符』字樣 |  |  |  |  |
| 審 查 總 結 |  |  |  |  |  |
| 審查人員簽名： |  |  |  |  |

| 滅火器統計表 |
| --- |
| 位置 | 過期 | 失壓 | 壓力表故障 | 備註 |
| A1 | 98 |  |  |  |
| A2 | 98 | 6 |  |  |
| A3 | 100 | 1 | 3 |  |
| A4 | 100 | 3 | 1 |  |
| A5 | 100 | 1 | 4 |  |
| A6 | 100 |  |  |  |
| B1 | 52 | 3 |  |  |
| B2 | 51 | 1 |  |  |
| B3 | 96 | 1 |  |  |
| B4 | 96 |  |  |  |
| B5 | 94 |  |  |  |
| B6 | 94 |  |  |  |
| B7 | 46 |  |  |  |
| C1 | 44 |  |  |  |
| C2 | 46 |  |  |  |
| C3 | 47 |  |  |  |
| C4 | 45 |  |  |  |
| C5 | 46 |  |  |  |
| C6 | 46 |  |  |  |
| C7 | 46 |  |  |  |
| C8 | 46 |  |  |  |
| C9 | 46 |  |  |  |
| C10 | 46 |  |  |  |
| 生活館 | 100 |  |  |  |
| 小計 | 1585 | 16 | 8 |  |

| 報價單 |  |
| --- | --- |
|  | 數量 | 單位 | 單價 | 複價 | 備註 |
| 性能檢查 | 1585 | 支 |  |  |  |
| 失壓檢修 | 16 | 支 |  |  |  |
| 壓力表故障更新 | 8 | 支 |  |  |  |
| 小計: |  |  |
| 稅金: |  |  |
| 總計: |  |  |
| 備註: 1.數量以現場為準，實做實算。 |

2.檢測期間各區域尚須留有滅火器，以符合消防安全。

3.滅火器放置於各棟各樓層，廠商需自行提取及放回。

4.每具檢驗回來皆符合消防署認可之標準及水壓環。