|  | 公 告 |
| --- | --- |
| 和信水蓮山莊中捷樓管社區服務中心 Chung-Chie Property Management Co., Ltd | (101)水蓮管字101第148 號 公告日期：101年12月19日 |

社區公共區域地面、牆壁修繕工程招商

一、依據管理委員會第十三屆第四次會議決議，以「水

蓮山莊社區採購及變賣作業辦法」相關規定辦理。

二、招標機構：水蓮山莊公寓大廈管理委員會

三、招標標的：汐止區湖前街110巷97弄24號 (請現場勘查、丈量)。

四、決標方式：採低於底價最低價格方式決標。

五、聯絡人：服務中心張副理，電話：02-26908899分機82009。

六、領標事項：

(一)本招標案採電子領標。

(二)得經公告網站下載本招標文件電子檔。

七、截標日期：101年12月27(星期四)前以掛號郵遞南港郵政2133號信箱(郵戳為憑)。(投標資料郵寄或直接送至機構地址，不得投標。)

水蓮山莊公寓大廈管理委員會 敬啟

水蓮山莊社區公共區域地面、牆壁修繕工程投標須知

一、招標單位:水蓮山莊公寓大廈管理委員會

二、招標標的：社區公共區域地面、牆壁 (請現場堪察、丈量)。

三、決標方式：採低於底價最低價格方式決標。

四、聯絡人：服務中心張副理，電話：02-26908899分機82009。

五、領標事宜：

(一)本招標案採電子領標。

(二)得經公告網站下載本招標文件電子檔

六、截標日期:101年12月27日(星期四)前以掛號郵遞南港郵政2133號信箱(郵戳為憑)。(投標資料郵寄或直接送至機構地址，不得投標。)

七、請將投標標價單與資格文件以大封套分開裝封(不得使用鉛筆書寫)。所有內外封套外部皆須書明投標廠商名稱、地址、電話及招標標的，於截標日期前郵遞指定地址，本招標不提供電子投標。

八、投標資格證明文件：

1.廠商附公司行號設立證明及401表(有報稅)影本。

2.營業項目有室內裝修業務。

九、本案施工地點與規格如附件。

十、押標金：投標金額總價5%以上，以現金或銀行本票繳納，抬頭開立「水蓮山莊公寓大廈管理委員會」，得標者押標金轉為履約保證金，於驗收完成後無息退還。

十一、開標地點與日期:另以電話通知，廠商需到場參加議比價。

十二、履約時間:決標後十天內簽約，若無法履約，以棄標處理並沒收押標金。

十三、完工期限:簽約次日起開工後30個工作天(例假日與雨天除外)。

十四、工程保固：

(1)保固期限：本工程自全部完工經驗收合格之日起，由乙方保固一年。

(2)於保固期間若因施工不良，材料欠佳等而影響工程品質時，乙方應     於接獲通知後5日內(例假日與雨天除外)方負責無條件修護，若無法於期限內到場修繕，甲方僱工修繕費用應向乙方全額求償，乙方不得異議。(但屬故意破壞、不當使用者，不在此限)

十五、廠商在得標後施工前需先會同本社區主辦人員現場勘查確定後始得

施工。

十六、本工程開工前、施工中及完工後承包商應按實際施工情形，拍照存證。

十七、本工程未經驗收合格前，均由承包商負責保管，如有損壞由承包商負責維修。

十八、承包商於施工期間，應隨時注意安全防範，遵守勞工安全及衛生法，若由於工具、設施、施工方式錯誤而發生之任何傷亡損失，一切後果由承包商自負全部責任。

十九、施工期間不得要求給付工程款。

二十、本工程竣工並驗收合格後，廠商須辦妥保固證明文件，始得憑發票請領工程款項，管委會依程序呈核奉准後電匯付款(匯費廠商承擔)

二十一、工程逾期違約金以日為單位，每日按得標總額百分之ㄧ計算。

二十二、驗收不合格須於甲方通知後7個工作天內改善完成，如未於通知期限內完成改善，得依未完工期限之逾期違約金扣款。

二十三、工程中止：

乙方因故無法施工或延誤工期或違反合約規定經甲方二次書面告知，仍未履行時，甲方得以書面逕行終止施工合約，乙方應在收到通知後7日內，甲、乙雙方結清已施工堪用之工程款，撤出工地，由甲方另行發包施工，乙方不得以法律程序，或任何方式藉機阻擾，妨害或停止甲方之工程繼續進行，以減少甲方的損失

二十四、投標商對本招標案之內容有不詳之處，必須以傳真或書面洽詢；得標後不得以任何藉口拒絕簽約，否則視同棄權，並沒收押標金。

二十五、厰商於施工前必須提交施工進度表，施工期間，每日必須詳述施工報告，並於翌日送交承辦人員簽核。

水蓮山莊公寓大廈管理委員會標單

| 工程承攬項目 | 社區公共區域地面、牆壁修繕工程 |
| --- | --- |
| 投標廠商 |  |
| 投標日期 |  |
| 營利事業登記證字號 |  |
| 投標金額(含稅) | 新臺幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 |
| 減 價 記 錄 | 又先減價後金額(含稅) | 新臺幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 |
|  | 第一次減價後金額(含稅) | 新臺幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 |
|  | 第二次減價後金額(含稅) | 新臺幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 |
|  | 第三次減價後金額(含稅) | 新臺幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 |
| 決標金額(含稅) | 新臺幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 |
| 注意事項 : 請將價格標單及資格文件以大封套分開裝封 廠商名稱: (公司大小章) 負責人: 代理人: (簽章) 身分證號碼: 地址: 電話: 傳真: 中 華 民 國 年 月 日 |

社區公共區域地面、牆壁破損修繕施工規範

| 圖示 | 施工位置 | 施工內容 | 價格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ｊ區商店街上方石子步道 | 地面破損切除後，用益膠泥打底，再用水泥砂漿打底，最後以抿石修埔平(長2公尺×寬2公尺)，必須留伸縮縫。 |  |
| 2 | A區步到欄杆旁水溝蓋 | 溝蓋下陷溝筐植鋼筋焊接後 (長290公分)，再以水泥補平(長120公分×寬14公分) |  |
| 3 | Ｊ區圓形廣場橋墩 | 橋墩廣壁磚破損切除後更新(長40公分×寬40公分×2) |  |
| 4 | Ｊ區生活館旁樓梯 | 切除樓梯大理石破損處，再以水泥及同色系大理石修補更新(長140公分×寬70公分) |  |
| 5-7 | Ｊ區蛋糕噴旁大理石圓椅3 處 | 切除圓椅內大理石破損處，再以水泥及同色系材質大理石修補(圖5：長42公分×寬7公分×1片、長42公分×寬3公分×1片。圖6：長46公分×寬7公分×1片。圖7：長43公分×寬7公分×2片、長43公分×寬3公分×2片)。 |  |
| 8 | C1~C2廣場旁 石子牆壁 | 牆壁損壞處清除後，再以水泥及斬石現場以實際脫落部分修補施工(長320公分×寬58公分) |  |
| 9 | B7-C1車道伸縮縫 | 損壞處清除後，再用水泥、砂漿或混凝土修補(長300公分×寬10公分) |  |
| 10 | J區後門石子地面 | 地面破損剷除後，用水泥及抿石修補(長150公分×寬250公分) |  |
| 11 | Ｊ區商店街牆面 | 牆面磁磚已脫落，用水泥及磁磚修補(長100公分×寬30公分) |  |
| 12 | Ｊ區商店街柱子牆面 | 牆面磁磚已脫落，用水泥及磁磚修補(長85公分×寬98公分)。 |  |
| 13 | A3-6樓電梯門上方大理石 | 大理石脫落處，以水泥及大理石進行更新(長89公分×寬19公分)。 |  |
| 14 | B5-9樓電梯門上方大理石 | 大理石已脫落處，以水泥及大理石進行更新(長101公分×寬31公分)。 |  |
| 15 | A6前樓梯牆壁及石柱 | 龜裂處打除後，再以水泥及抿石修補(長34公分×寬5公分×4面)。 |  |
| 16 | A6前排水溝 | 破裂處敲除後，再以水泥砂漿或混凝土修補(長445公分×寬10公分)。 |  |
| 17 | A區至C區斜坡車道 | 龜裂處用水泥修補(長250公分×寬20公分)。 |  |
| 18-19 | A6至藍球場樓梯旁 | 樓梯旁舊矽膠清除，重新打新矽膠(長1440公分×寬1公分)。。 |  |
| 20-21 | A6至藍球場樓梯旁牆壁(3處) | 牆壁龜裂處以水泥及抿石修補(長120公分×寬10公分×3)。 |  |
| 22 | A6至藍球場樓梯旁牆柱龜裂及牆壁磁磚破損 | 敲除牆柱龜裂處，再以水泥及抿石修補(長60公分×寬60公分)、敲除磁磚破損處，再以水泥及磁磚修補(長116公分×寬25公分)。 |  |
| 23 | C6迴廊石子地面及左邊磁磚 | 地面凸起處先打除後，以水泥及抿石修補(長290公分×寬30公分)。右邊磁凸起處先打除後，以水泥及磚修補(長30公分×寬10公分)。 |  |
| 24 | C6迴廊地面右邊磁磚 | 右邊磁脫落處以水泥及磚修補(長9公分×寬9公分×4片)。 |  |
| 25 | 警衛亭石板 | 石板脫落處，右邊以長60公分×寬34公分石板及水泥修補。左邊以長25公分×寬34公分石板及水泥修補。 |  |
| 26 | C6至商店街步道入口地面 | 地面破損切除後，用益膠泥打底，再用水泥砂漿打底，最後以抿石補平(長205公分×寬30公分)，必須留伸縮縫。 |  |
| 27 | 廠商每日收工後，應清掃乾淨，廢棄物及垃圾須集中裝袋， 自行負責清運。 |  |
| 工程總價(含稅) | 新臺幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 |

水蓮社區公共區域磁磚破損情形

# Text boxes

J區商店街上方步道地面破損情形(1)

((1)

(1)

(((1)(破損情形

A區步道欄杆旁水溝蓋(2)

J區商店街上方圓形廣場壁磚破損情形(3)

J區生活館旁大理石破損情形(4)

J區蛋糕噴泉旁大理石圓椅破損情形(5)

J區蛋糕噴泉旁大理石圓椅破損情形(6)

J區蛋糕噴泉旁大理石圓椅破損情形(7)

C1~C2廣場旁牆壁脫落情形(8)

B7~C1車道伸縮縫水泥脫落情形(9)

J區B1後門地面凸起情形(10)

J區牆面壁磁磚掉落情形(11)

J區牆面壁磁磚掉落情形(12)

A3-6樓電梯門上方大理石掉落(13)

B5-9樓電梯門上方大理石掉落(14)

| 有關貴社區B6棟12之1號2樓臥室天花板漏水一事 |  |
| --- | --- |

石柱龜裂情形(15)

A6排水溝破裂情形(16)

A區至C區斜坡車道龜裂情形(17)

A6至藍球場樓梯旁矽膠破損情形(18)

A6至藍球場樓梯旁矽膠破損情形(19)

A6至藍球場樓梯旁牆壁龜裂情形(20)

A6至藍球場樓梯旁牆壁龜裂情形(21)

A6至藍球場樓梯旁牆壁損壞情形(22)

C6迴廊石子地面凸起及右邊磁磚脫落情形(23)

C6迴廊左邊磁磚凸起情形(24)

警衛亭石板

脫落情形(25)

C6至商店街步道入口地面破裂情(26)形