公      告

公告字號:102服管字第0413-1號公告

日期：102年4月13日

主旨: 社區L層與1樓梯廳天花板更新工程招標公告

說明:

- 依據管理委員會第十三屆第九次會議決議，以「水蓮山莊社區採購及變賣作業辦法」相關規定辦理。

- 招標機構：水蓮山莊公寓大廈管理委員會

- 招標標的：汐止區湖前街110巷97弄24號(請現場勘查、丈量)。

- 決標方式：採低於底價最低價格方式決標

- 聯絡人：服務中心副理，電話：02-26908899分機88000

- 領標事項：

  - 本招標案採電子領標

  - 得經公告網站下載本招標文件電子檔

- 截標日期：102年4月20日(星期六)前以掛號郵遞南港郵政2133號信箱(郵戳為憑)。(投標資料郵寄或直接送至機構地址，不得投標。)

水蓮山莊管理委員會 敬啟

社區管理服務中心 製

水蓮山莊公寓大廈管理委員會標單

| 工程承攬項目 | 社區L層與1樓梯廳天花板更新工程 |
| --- | --- |
| 投標廠商 |  |
| 投標日期 |  |
| 營利事業登記證字號 |  |
| 投標金額(含稅) | 新臺幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 |
| 減價記錄 | 優先減價後金額(含稅) | 新臺幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 |
|  | 第一次減價後金額(含稅) | 新臺幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 |
|  | 第二次減價後金額(含稅) | 新臺幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 |
|  | 第三次減價後金額(含稅) | 新臺幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 |
| 決標金額(含稅) | 新臺幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 |
| 注意事項 : 請將價格標單及資格文件以大封套分開 廠商名稱: (公司大小章) 負責人: 代理人: (簽章) 身分證號碼: 地址: 電話: 傳真: 中 華 民 國 年 月 日 |

水蓮山莊社區L層與1樓梯廳天花板更新
工程投標須知

一、招標單位:水蓮山莊公寓大廈管理委員會

二、招標標的：社區L層與1樓梯廳天花板更新工程(請現場
堪察、丈量)。

三、決標方式：採低於低價最低價格方式決標。

四、聯絡人：服務中心副理，電話(02)2690-8899分機88000

五、領標事宜：

(一)本招標案採電子領標。

(二)得經公告網站下載本招標文件電子檔。

六、截標日期: 102年4月20日(星期六)前以掛號郵遞南港郵政2133號信箱(郵戳為憑)。(投標資料郵寄或直接送至機構地址，不得投標)。

七、請將投標標價單與資格文件以大封套分開裝封(不得使用
鉛筆書寫)。所有內外封套外部皆須書明投標廠商名稱、地址、電話及招標標的，於截標日期前郵遞指定地址。

八、投標資格證明文件：

1.廠商附公司行號設立證明及401表(有報稅)影本。

2.營業項目有室內裝修、油漆工程、電器安裝等裝潢施工業務。

3.完整之施工計畫以及各項工作成本分析。

九、本案施工地點與規格如附件。

十、押標金：投標金額總價5%以上，以現金或銀行本票繳納，抬頭開立「水蓮山莊公寓大廈管理委員會」，得標者押標金轉為履約保證金，於驗收完成後無息退還。

十一、開標地點與日期:另以電話通知，廠商需到場參加議價。

十二、履約時間:決標後十天內簽約，若無法履約，以棄標處理並沒收押標金。

十三、完工期限:簽約次日起開工後60個日曆天。

十四、保固期限:驗收完成日起一年。

十五、施工內容應與合約規格相符。

十六、廠商在施工前需先會同本社區主辦人員現場勘查確定後始得施工。

十七、本工程現場施工至完工，開工前、施工中承包商應按實際施工情形，拍照供存證。

十八、本工程未經驗收合格前，均由承包商負責保管，如有損壞由承包商負責維修。

十九、承包商於施工期間，應隨時注意安全防範，遵守勞工安全及衛生法，若由於工具設施施工方式錯誤而發生之任何傷亡損失，一切後果由承包商自負全部責任。

二十、驗收完工後十五日內给付決標金額95%，其餘5%為本工成保固金，保固一年，期滿無息發還；保固期間如發生天花板損破、脫落、漏水、油漆脫落鋼釘脫落等故障，必須於通知後8小時內趕到現場檢修，否則本社區得動

用保固金修復，款項由保固金支付，不足部分需補足之

，不得異議。

二十一、工程逾期違約金以日為單位，每日按得標總額百分之ㄧ計算

二十二、施工期間不得要求給付工程款。

二十三、本工程竣工並完成驗收合格後，須辦妥保固證明文件，始得憑發票請領工程款項。

二十四、驗收不合格須於甲方通知後七個工作天內改善完成，如未於通知期限內完成改善，得依未完工期限之逾期違約金扣款。

二十五、工程中止：

乙方因故無法施工或延誤工期或違反合約規定經甲方二次告知，未履行時，甲方得以書面告知逕行終止施工合約，乙方應在收到通知後7日內，甲、乙雙方

結清已施工堪用之工程款，撤出工地，由甲方另行發包施工，乙方不得以法律程序，或任何方式藉機阻擾，妨害或停止甲方之工程繼續進行，以減少甲方的損失。

※投標商對本招標案之內容有不詳之處，必須以傳真或書面洽詢；同時不得以任何藉口拒絕簽約，否則視同棄權，並沒收押標金。

附件:

水蓮山莊社區L層與1樓梯廳天花板更新施工規範

- 施工地點:A1-1F、A3-1F、A6-1F、B2-1F、B3-1F、C5-1F、C8-1F、C5-L、C8-L

- 大門入口天花板木作部份更新,原有角木骨架不拆,更換封板部分建材採用厚度6 mm耐燃一級矽酸鈣板釘之(採用日本麗仕公司產品，廠商須檢附進口完稅證明文件)。

- 梯廳原有弧形天花板上不拆除,僅在弧形天花板使用厚度3-3.5 mm可彎曲矽酸鈣板直接釘在舊板上,其餘之處僅刷油漆。

- 本次ㄩ型釘需使用419號不繡鋼釘。

- 板與板接縫處先用AB膠補平,用批土磨平後,再使用ICI得利乳膠漆上漆(漆使用水性百合白色系塗料)。

- 燈具、攝影機、喇叭之拆裝:

  - 燈具拆下應告知社區機電組檢查後,再由廠商裝回。

  - 攝影機施工中應保持正常使用。

  - 緊急照明方向指示(逃生燈)保持正常使用。

- 施工前、施工中與完工後,需照相存證，以利驗收。

- 施工中如遇角木損壞,應更新不另計工程費或天花板不平,會產生事後危險之情事,需與管委會協議,後再行施工。

- 施工時地板需做保護工作應無償更新包含在工程費,中空護板(厚),不得使用白藍帆布等。

- 施工之工作架,需於每日施工後推至牆邊放置,以方便行人通行。

- 施工期間不得妨礙住家通行。

- 拆除之燈具、攝影機、喇叭、插座、緊急照明燈等,需妥善保護及恢復。

- 角木與矽酸鈣板間需使用南寶3761樹脂點塗後,用ㄩ型釘釘上,再用批土磨平後,最後使用ICI得利乳膠漆上漆(漆使用水性百合白色系塗料)

- 傢俱應集中以塑膠布包圍保護,如有損壞,廠商應負責修復或更新

- 每日工作施工中及收工後應清掃乾淨,垃圾集中裝袋,廠商自行負責清運,嚴禁任意丟棄於社區垃圾場。

| 水蓮山莊天花板修繕估算明細表 |
| --- |
| 序 號 | 樓別 | 矽酸鈣板(坪) (木工及油漆) | 油漆(坪) | 挖電燈孔 | 電燈拆裝 | 攝影機拆裝 | 備註 |
| 1 | A1-1F | 26.1 | 1.4 | 15 | 15 | 1 |  |
| 2 | A3-1F | 26.37 | 1.4 | 15 | 15 | 1 |  |
| 3 | A6-1F | 38.32 | 1.32 | 25 | 25 | 1 |  |
| 4 | B2-1F | 28.75 | 1.45 | 13 | 13 | 1 |  |
| 5 | B3-1F | 28.49 | 1.6 | 13 | 13 | 1 |  |
| 6 | C5-1F | 35.93 | 2.8 | 27 | 27 | 1 |  |
| 7 | C8-1F | 34.57 | 2.89 | 24 | 24 | 1 |  |
| 小計 | 218.53 | 12.86 | 132 | 132 | 7 |  |
| 1 | C5-L | 36.65 | 1.6 | 26 | 26 | 1 |  |
| 2 | C8-L | 32.27 | 1.37 | 24 | 24 | 1 |  |
| 小計 | 68.92 | 2.97 | 50 | 50 | 2 |  |
| 此估算表僅供參考,請依圖現場實際丈量尺寸及估算正確之坪數(依施工規範施作) |

# Text boxes

A1-1F

A3-1F

A3-1F

A3-1F

A6-1F

A6-1F

B2-1F

B2-1F

B3-1F

B3-1F

C8-1F

C8-1F

C8-1F

C8-1F

C8-L

C8-L

C5-L

C5-L

C5-L

C5-L

C5-1F

C5-L

C5-1F

C5-1F